### Plano de Projeto: Implementação e Avaliação de Testes TDD/BDD em Projetos Reais

Este plano está dividido em fases para organizar o trabalho do semestre. O sucesso do projeto dependerá de seguir a metodologia de forma rigorosa, especialmente na coleta e análise de dados.

#### Fase 1: Planejamento e Definição

O objetivo desta fase é solidificar o que será feito e como. É a base para todo o resto do trabalho.

- Definir o Escopo e as Questões de Pesquisa:
O documento do projeto exige que a metodologia contenha um objetivo e questões de pesquisa. Para um estudo comparativo, precisamos definir o que exatamente queremos comparar.

  - Tema escolhido: Implementação e Avaliação de Testes TDD/BDD em Projetos Reais

  - Objetivo Sugerido: Avaliar e comparar os impactos da adoção das práticas de TDD e BDD no processo de desenvolvimento de software, focando em métricas de qualidade, produtividade e percepção do desenvolvedor.

  - Questões de Pesquisa:

    - QP1: Qual abordagem (TDD ou BDD) resulta em maior cobertura de testes estrutural no projeto selecionado?

    - QP2: Como a adoção de TDD e BDD impacta o tempo de desenvolvimento de novas funcionalidades?

    - QP3: Qual a percepção da equipe de desenvolvimento em relação à clareza dos requisitos e à facilidade de manutenção do código ao utilizar TDD vs. BDD?

- Selecionar o Projeto Real (Amostra):
Vamos precisar de um "projeto real" para aplicar as abordagens.

  - Opção A (Projeto Novo): Desenvolver um projeto pequeno do zero. A equipe pode desenvolver a mesma funcionalidade duas vezes, uma com TDD e outra com BDD, para uma comparação direta.

  - Opção B (Projeto Existente): Escolher um projeto open-source de pequeno a médio porte e adicionar novas funcionalidades a ele usando ambas as abordagens em ramos (branches) diferentes.

  - Critérios de Seleção: O projeto deve ter requisitos claros e ser complexo o suficiente para que a diferença entre as abordagens seja perceptível, mas simples o suficiente para ser concluído no prazo da disciplina.

- Definir as Métricas de Avaliação:
A metodologia precisa de métricas claras.

  - Métricas Quantitativas:

    - Cobertura de Código: Medir a cobertura de linha, ramo e função gerada pelos testes de cada abordagem.

    - Densidade de Defeitos: Número de bugs encontrados após a entrega da funcionalidade.

    - Tempo de Desenvolvimento: Horas gastas para completar uma funcionalidade (desde o entendimento até a aprovação dos testes).

  - Métricas Qualitativas:

    - Percepção da Equipe: Aplicar um questionário simples (ex: usando Escala Likert) para a equipe avaliar a clareza dos testes, a facilidade de refatoração e a confiança no código gerado por cada abordagem.

#### Fase 2: Execução e Coleta de Dados

Esta é a fase prática, onde iremos implementar e coletar os dados definidos.

- Implementação:

  - Configurar o ambiente e o projeto escolhido.

  - Implementar as funcionalidades planejadas, aplicando TDD e BDD em ramos separados para garantir o isolamento das abordagens.

  - Documentar o tempo gasto em cada tarefa.

- Coleta de Dados:

  - Após cada implementação, rodem as ferramentas de cobertura de código e registrem os resultados.

  - Realizem testes exploratórios para encontrar bugs e registrem-nos.

  - Apliquem os questionários de percepção ao final da implementação de cada grande funcionalidade.

- Reuniões Semanais de Progresso:
Conforme exigido, teremos reuniões semanais com a professora. Para cada reunião iremos preparar:

  - Um resumo do que foi feito na semana.

  - Os dados preliminares coletados.

  - Quaisquer dificuldades ou bloqueios encontrados.

  - O planejamento para a próxima semana.

#### Fase 3: Análise, Escrita e Finalização

- Análise dos Resultados:

  - Compilar todos os dados quantitativos em tabelas e gráficos.

  - Analisar as respostas qualitativas em busca de padrões.

  - Cruzar os dados para responder às questões de pesquisa definidas na Fase 1.

- Escrita do Artigo Científico/Relatório:

  - A equipe optou pelo formato Relatório

  - Usaremos o modelo abaixo como guia.

- Preparação do Repositório:

  - Organizarem todo o material (código, scripts, dados brutos, questionários) no repositório remoto.

### Escolha do Repositório Remoto

O documento exige a disponibilização de um repositório remoto. Sugestão de escolha:

GitHub.

- Por que o GitHub?

  - Gratuito: É o padrão da indústria para projetos open-source e oferece repositórios públicos gratuitos.

  - Colaboração: Facilita o trabalho em equipe com ferramentas de pull request, issues e projects.

  - Integração: Integra-se facilmente com ferramentas de CI/CD (como GitHub Actions) para automatizar testes, o que pode ser um diferencial no projeto.

  - Visibilidade: Dá visibilidade ao trabalho para a comunidade.

- Estrutura Sugerida para o Repositório:
/
├── README.md             # Descrição do projeto, como executar, etc.
├── project/              # Código fonte do projeto que vocês testaram/desenvolveram
│   ├── branch-TDD/
│   └── branch-BDD/
├── scripts/              # Scripts usados para coleta ou análise de dados
├── data/                 # Dados brutos coletados (em .csv, .json, etc.)
├── report/               # Versão final do artigo ou relatório em PDF
└── LICENCE               # Uma licença de código aberto (ex: MIT)

#### Modelo 1: Relatório Técnico

(Tom: Mais detalhado e direto. Foco em registrar o processo completo para uma audiência interna, como a professora e a própria equipe.)

Relatório Técnico do Projeto da Disciplina de Testes de Software 2025.1

Título do Projeto: Implementação e Avaliação de Testes TDD/BDD em Projetos Reais

Equipe: Guilherme Caio, Júlio Bem, Maria Luísa Mendes, Mateus Nepomuceno e Vitor Malta

Professora: Paola Accioly

Data: 12/08/2025

1. Introdução

Descreva o objetivo do projeto conforme proposto na disciplina. Apresente o tema escolhido (TDD vs. BDD) e explique por que a equipe optou por um estudo empírico comparativo.

2. Motivação

(Similar ao artigo, mas pode ser mais detalhado). Explique o problema prático que motivou o estudo. Inclua um exemplo detalhado do fluxo de desenvolvimento de uma pequena funcionalidade usando ambas as abordagens para ilustrar as diferenças. 11

3. Metodologia Detalhada

Seja extremamente detalhista aqui.

- 3.1. Planejamento: Descreva as decisões tomadas na Fase 1, incluindo as QPs e as métricas.

- 3.2. Ambiente de Desenvolvimento: Liste todas as ferramentas, linguagens e frameworks utilizados (ex: Python 3.9, Pytest, Behave, VS Code).

- 3.3. Execução do Estudo: Narre o processo. "Na semana 1, implementamos a funcionalidade de login usando TDD. O processo levou 8 horas e os testes podem ser encontrados no arquivo tests/test_login.py. Na semana 2, a mesma funcionalidade foi implementada com BDD..."

- 3.4. Coleta de Dados: Detalhe como cada métrica foi coletada, incluindo os comandos usados no terminal se aplicável.

4. Resultados e Análise

Apresente os dados brutos em apêndices e resuma-os aqui em tabelas e gráficos. Para cada resultado, faça uma análise imediata. "A cobertura de código para a versão TDD foi de 95%, enquanto a BDD foi de 91%. Acreditamos que isso ocorreu porque TDD incentiva testes de unidade mais granulares..."

5. Discussão

Discuta as lições aprendidas pela equipe. Quais foram os maiores desafios? A equipe mudou sua percepção sobre TDD/BDD ao longo do projeto? Quais seriam as recomendações para outras equipes que fossem usar essas práticas?

6. Trabalhos Relacionados

(Similar ao artigo). Liste e resuma brevemente outros estudos relevantes que vocês leram para embasar o projeto.

7. Conclusão e Trabalhos Futuros

Resuma os achados do projeto de forma clara. Conclua se, para o contexto estudado, uma abordagem se mostrou superior ou se elas são adequadas para cenários diferentes. Liste as sugestões para trabalhos futuros.

Apêndices:

- A. Questionários aplicados.

- B. Tabelas com dados brutos coletados.

- C. Link para o repositório do GitHub com todos os artefatos. 12